基隆市政府第1711次市務會議紀錄
時間：106年3月28日（上午8時30分）
地點：本府4樓簡報室
主席：林市長右昌 林副市長永發
出列席人員：（如簽到簿） 記錄：賴穗美
市務會議指示列管案件執行情形
第1697次市務會議指示災損列管案件執行情形
        決定：
（一）編號2有關基金一路106號旁土石崩塌案，請產發處積極督促本案土地所有權人於106年5月20日前儘快提早送交水保計畫，辦理後續災後復建相關事宜。
        （二）均繼續列管
第1709次市務會議指示列管案件執行情形
（一）有關老舊校舍改建案，教育處可將中長期規劃之改建案辦理說明會，將資訊充分揭露，以供全國各建築師公會、各大學校院建築系所等瞭解，可避免案件招標時參加投標廠商數少問題，以及早作準備，並請副市長督導辦理。
決定：繼續列管。
（二）有關區公所鄰里公園環境整理工程、城鎮風貌等案件，由都發處彙整辦理說明會，將資訊充分揭露，以供相關專業業者瞭解，並請副市長督導辦理。
決定：繼續列管，並請都發處將彙整後之相關資料先行向本人報告。
（三）有關本市護理、養護機構之安全維護作為，請秘書長召集衛生局、社會處、消防局、都發處等單位，並由社會處擔任秘書單位，就該等機構之各項演練與訓練落實機制、稽查檢核等方面共同研議辦理。
決定：繼續列管。
指定列管案件定期執行情形
決定：
（一）繼續列管。
（二）編號11有關環境清潔整理案，請環保局及各區公所擇定重點清理點持續加強辦理。另外，市中心忠一路及中正路沿線大樓應優先列入清理對象，尤其是仁祥大樓，請環保局及仁愛區公所共同努力與該大樓溝通協調，辦理大樓環境整理及外牆清潔美化，之後再循序漸進對沿線之其他大樓進行環境清理，並請於下次提報忠一路及中正路沿線大樓環境清理美化之清理點與作業序位、期程。
（三）編號14信義、仁愛國小地下停車場興建案，因本案具有指標性，請工務處對以下事項特別加強注意辦理：
1.工安部分，請以最嚴格的標準去要求，承包商務必負起管理責任，工務處亦需派員加強督導，本案絕不容許有工安事件發生。
2.工程品質部份，需以最高工程品質之標準要求承包商辦理。
3.因於市中心區及學校範圍施作工程，務必將影響衝擊降至最低。
4.工程期程務必抓緊掌握，勿有所拖延。
5.本案請工務處指派科長級以上人員負責督辦。
（四）編號17調和街轉運站新建工程案，其完工期程仍應銜接海生館啟用日期，請交旅處儘量調整工進配合。
市長指示：
本市月眉路都市計畫道路改善拓寬工程工安意外後，有關工程案請各相關單位依下列指示積極辦理：
（一）僱用非法外勞，其間接定會影響工程品質，各單位請勿輕忽，對眾所矚目之工程案尤應注意瞭解掌控。且本案非單一事件，請工務處及有辦理大型公共工程之單位應有所警惕。
（二）針對僱用非法外勞情事，請社會處研議全面清查，並加強查緝，以達嚇阻效果。
（三）本工安事件，承包商之責任處分，請工務處依法積極處理。
（四）有關月眉路拓寬工程案，請工務處加強監造督導及掌握工進，並請王參議圳宏每月不定時前往視察，倘發現有缺失或不當之處向秘書長報告，俾加強督導。
有關本市南榮公墓清明掃墓期間，在交通疏導方面，請警察局加強派員支援，在接駁公車方面，請公車處掌握需求隨時彈性處理，另外，消防安全及其他便民服務措施，請消防局及民政處加強辦理。
林副市長永發主持會議
各單位工作報告。（詳如書面資料）
決定：均准予備查。
     林副市長提示：
1. 研考處提報公文製發及檔案管理常見缺失態樣，請各首長轉知同仁務必注意改進辦理。
2. 有關民調評比指標數據，評比機構會自地方政府填報中央單位之數據資料擷取參考，請各單位審慎填報。
3. 產發處訂於106年4月7日假本市文化中心5樓演藝廳辦理「基隆名人講堂-新時代 心王道」活動，請產發處確實掌控與會人數，並請各單位鼓勵所屬踴躍參加。
4. 請公車處對所屬公車車門等設備澈底檢修，加強安全防範。
專案報告
  教育處陳報「2017基隆兒童藝術節」報告。
決定：
       （一）有關本活動4月1日至4月4日連續4天皆適逢假期，請警察局派員加強交通疏導，另活動之大樓裝置藝術作業時間及施作地點，請周機要佩虹聯繫確定，俾利警察局及交旅處因應協助。
（二）本活動內容豐富精彩可期，請各首長轉知同仁踴躍參加。
討論事項
產發處擬具「基隆巿犬隻管理辦法(修正草案)」乙案，提請 審議。
決議：本案撤回，請研議後再提市務會議審議。
文化局擬具「有關財團法人基隆市文化基金會『105年度基金保管與運用報告』及『105年度決算書』」乙案，提請審議。
決議：照案通過，送請市議會審議。
散會：上午10時12分